| Mã | Đánh giá: Hợp lý / Chưa hợp lý, vì sao | Cách chốt lại đúng |
| --- | --- | --- |
| P1 | Chưa hợp lý: lấy trung bình thay vì để người chọn 3 và 5 giải thích; 4 SP không có trên thang | Người chọn 3 và 5 nói lý do; Developers chọn lại đến khi cùng ra một giá trị trên thang |
| P2 | Chưa hợp lý: Product Owner chốt SP; phiếu lệch 5–13 mà không ai giải thích | Người chọn 5 và 13 giải thích lý do, Developers thảo luận và chọn lại đến khi thống nhất một giá trị trên thang |
| P3 | Hợp lý: Người chọn 3 và 8 đã giải thích, dev chọn lại và thống nhất 5 sp, đúng thang điểm | Giữ nguyên |
| P4 | Chưa hợp lý: Quy trình thảo luận và thống nhất 13 sp là đúng, nhưng ghi chú quy đổi 13 sp = 52 giờ là sai vì sp không quy đổi cố định sang giờ | Giữ nguyên 13 SP, xóa ghi chú 13SP = 52 giờ |
| P5 | Chưa hợp lý: chưa rõ mã có dùng chung với khuyến mãi khác không mà vẫn ước lượng; chốt theo đa số | PO làm rõ quy tắc sử dụng mã giới thiệu cùng khuyến mãi khác, sau đó dev mới tiến hành ước lượng và thảo luận để thống nhất một giá trị |